东　南　大　学  文  件

# 校发    〔2017〕215号

关于印发《东南大学加强建设工程管理审计实施办法（试行）》的通知

各校区，各院、系、所，各处、室、直属单位，各学术业务单位：

现将《东南大学加强建设工程管理审计实施办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

东南大学

2017年7月5日

（主动公开）

东南大学加强建设工程管理审计实施办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步加强我校建设工程管理审计工作、充分发挥审计的监督作用，明确建设工程管理部门的主体责任，依据《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）、《教育部关于加强直属高校建设工程管理审计的意见》（教财〔2016〕11号）文件精神，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条 建设工程管理审计是对建设工程业务活动及其内部控制的适当性、有效性进行的确认和评价活动。由学校审计部门组织实施。

第三条 建设工程管理审计范围是指基本建设工程项目（包括新建、改扩建工程）及重要修缮工程（投资金额大于等于200万元）的投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工验收等各阶段的业务和管理活动。

第四条 建设工程管理审计的重点内容包括内部控制审计、造价审计、招标审计、付款审计等。

第五条 建立建设工程投资评审制度，建设工程投资评审是指在建设工程项目实施前对建设标准、投资计划、设计概算等进行评审。目的是在确保建设工程质量和功能需求的前提下，加强投资控制和造价管理。

第二章 建设工程管理审计实施

第六条 成立东南大学建设工程投资评审小组，小组组长由学校分管领导担任，投资评审小组下设办公室作为日常办事机构。切实落实“以投资计划控制设计概算，以设计概算控制施工预算”规定。学校建设工程项目的功能需求、建设标准、投资计划等在按程序报批立项前须报投资评审小组评审。建设工程项目的设计应在投资计划限额内进行，设计概算须报投资评审小组审定。

第七条 学校审计部门对建设工程项目各阶段的审计内容：

（一）建设工程项目投资立项阶段：项目立项决策程序、项目可行性研究委托程序、项目可行性研究委托合同和委托合同的管理情况及相应业务活动的合法性、合规性；

（二）建设工程项目勘察设计阶段：勘察设计委托程序、勘察设计委托合同和委托合同的管理情况及相应业务的合法性、合规性；

（三）建设工程项目施工准备阶段：各种类型（招标代理、工程监理、工程施工、材料采购等）的招标程序、合同文件和合同签订的管理及相应业务的合法性、合规性；

（四）建设工程项目施工过程阶段：各种类型合同的管理情况、重点审核工程变更、工程签证、工程索赔、工程进度款支付等业务的管理情况；

（五）建设工程项目竣工验收阶段管理审计主要包括建设工程竣工结算审计和建设工程竣工财务决算审计。

第八条  建设工程管理审计实施的依据是国家的法律法规、行业规范及标准和学校制定的相关制度。在符合国家的法律法规、行业规范及标准的前提下，投资立项阶段管理审计应按《东南大学基本建设管理实施办法（暂行）》（校发〔2016〕305号）等文件精神执行；勘察设计、施工准备阶段管理审计应按《东南大学采购管理办法（暂行）》（校发〔2016〕285号）、《东南大学经济合同管理办法（试行）》（校通知〔2013〕66号）等文件精神执行；施工过程阶段管理审计应按《东南大学基建工程变更及签证管理办法（暂行）》（校发〔2017〕67号）、《东南大学建设工程项目全过程审计暂行办法》（校通知〔2009〕38号）等文件精神执行；建设工程竣工结算应按《东南大学基本建设、维修、装饰工程竣工结算审计办法》（校通知〔2011〕89号）的规定执行；建设工程竣工财务决算应按《东南大学基本建设项目竣工财务决算管理办法（暂行）》（校发〔2016〕252号）的规定执行。

第九条  建设工程管理审计实行过程跟踪审计和送达审计相结合的办法。学校审计部门按照年度审计计划和专业人员力量等具体情况，对重点审计内容可以内部审计形式进行，也可以委托外部审计形式进行，在委托外部审计时学校审计部门必须加强监督管理，保证审计质量。

第十条  学校建设工程管理部门是代表学校对建设工程行使管理职能的责任主体，应及时向学校审计部门提供建设工程相关书面资料，并对所提供资料的真实性、完整性负责，积极配合学校审计部门做好建设工程管理审计工作。

第三章 建设工程管理内部控制审计

第十一条  内部控制审计是定期对建设工程内部控制的设计与执行情况进行审计。主要审计内容包括建设工程归口管理情况、管理岗位设置与执行情况、建设工程各阶段履行基本程序、执行有关政策等业务管理情况、年度预算执行和付款控制等财务管理情况。

第十二条  内部控制审计的目的是补充完善内部控制制度和检查督促内部控制的执行力。发挥内部审计查漏补缺的功能，实现促进完善内部控制、促进落实管理责任、促进提高资源绩效的目标。

第十三条  内部控制审计可采用驻地审计和送达审计相结合的方式，使用查阅文件、座谈询问、自我评价、穿行测试等审计方法，在认真梳理建设工程项目实施过程的全部业务活动的基础上，重点考察以下问题：（1）有没有某项业务活动处于控制系统之外的情况；（2）有没有对某些业务活动的控制本身不能有效地控制该业务的情况；（3）有没有随着内外部环境条件的变化，而使有效的控制变得无效的情况；（4）有没有由于内外部环境条件的限制或者其他原因，导致健全的内部控制无法有效执行或者只能变相执行的情况。

第四章 附 则

第十四条  学校审计部门应把建设工程管理审计列入学校审计工作的年度计划，作为常规审计工作来抓。对审计中发现的内部控制缺陷和内部控制执行问题，应及时出具审计意见书，要求建设工程管理部门及时整改。发现内部控制外部环境方面的问题，应及时提出审计建议，并报告学校研究解决。

第十五条  建设工程管理部门应按照学校的内部控制部署、审计部门的审计意见和建议，认真落实整改，对整改不力、屡审屡犯、造成损失的，要严格追责问责。

第十六条  学校审计部门对审计中发现的重大违法违纪问题线索，应按规定移送纪检监察核实查处。

第十七条  建设工程管理审计结果应按照有关规定在一定范围内公示。

第十八条  本办法由审计处负责解释。

第十九条  本办法于发布之日起正式实施。

东南大学校长办公室 2017年7月5日印发

# Comments

建议明确重要修缮工程的定义以及范围。